# AB Brohus bestyrelsesmøde 18.maj 2022

## Referat

| Tilstede: | Rune Sebastian Hans (referat) Lea |
| --- | --- |
| Ikke tilstede: | Frederik |

Lugtgener / udsugning

Rune har fra Sarah modtaget info om et par alternative leverandører af ventilationsanlæg. Rune sørger for at opgaven med at etablere det manglende ”trykudligningsanlæg” sendes i udbud til de tre leverandører med udgangspunkt i den specifikation, der foreligger. Når leverandøren er valgt, sættes arbejdet i gang så hurtigt som muligt. Vi ønsker en ”endelig” løsning på problemet, og derfor gøres leverandøren opmærksom på at have fokus på at løse problemet med lugtgener i opgangen. Ligeledes vil vi bede om dokumentation for eksempel i form af før-efter målinger af trykket i restauranten, således at vi kan udelukke, at eventuelle fortsatte lugtgener ikke skyldes ventilationsanlægget.

Bestyrelsen vil lægge op til at ekstraudgifterne til ventilationsanlægget fordeles ligeligt mellem foreningen og restauranten.

Vi har modtaget information fra Sarah om, hvornår anlægget er tændt, og Rune holder Louise orienteret om sagens udvikling.

Rune har sagen.

Fugtproblemer under 5.sals altaner

Vi vil bede Morten Seierø om at udarbejde udbudsmateriale på ”ombygning” af 5.sals altandørene. For at gøre dette har Morten behov for endnu en besigtigelse, som (efter mødet) nu er aftalt.

Eftersom altanerne nu er 5 år gamle vil vi sætte gang i ”5 års gennemgangen”. I bedste fald vil denne resultere i samme konklusion, nemlig at dørene er fejlkonstruerede, hvilket kan give grundlag for en erstatningssag.

Lea kontakter Bent for at kontaktpersoner med henblik på altangennemgangen. Lea og Hans har sagen.

Bestyrelsen vil i øvrigt opfordre alle til at rense og oliere trægulvet i altanerne på gårdsiden.

Lea har sagen (bistået af Hans). Vi kontakter Ole for at aftale roller og ansvar i forhold til det videre forløb.

Nedrivning af skorsten

Morten Seierø er forsinket men har nu lovet at være færdig med udbudsmaterialet senest med udgangen af maj. Der trænger stadig fugt ind gennem væggen ved skorstenen, og der er gennemført en udskiftning af den specialmaling, der skal indkapsle fugten i soveværelset i Brohusgade 1B, 4 for at undgå skimmeldannelse.

Hans har sagen.

Salg af lejemålet Brohusgade 1B, stuen

På trods af en tilsyneladende overvældende interesse om mange tilmeldte til Åbent Hus, dukker meget få af de tilmeldte op, og der er behov for en tredje runde. overvældende.

Prisen er stadig 2.360.000, som svarer til andelskronen minus et fradrag på 80.000 for slitage. Er der flere der vil købe til prisen, trækkes der lod.

Frederik har sagen og står for annoncen i DBA og fremvisning af boligen.

Revner og sætningsskader

Den rapport der er udarbejdet foreslår, at revnerne i ydermuren løbende udbedres. Vi mangler imidlertid en mere præcis anbefaling af, hvilke revner, der bør udbedres samt hvor akut problemerne er. Hans vil bede Morten Seierø om at levere en sådan anbefaling, inden vi sætter konkret arbejde i gang. Der er også et åbent spørgsmål om, hvorvidt vi børe få foretaget yderligere geotekniske undersøgelser. Lea nævnte, at når vi sætter arbejde i gang, kan vi vurdere om det ved samme lejlighed kan betale sig at få malet facaden mod gårdsiden.

Vi har bedt Ole om at undersøge den principielle ansvarsfordeling mellem forening og andelshavere i de tilfælde, hvor skader indvendigt i lejlighederne eventuelt kan henvises som værende følgeskader af, at bygningen ”sætter sig”.

Hans har sagen.

Næste møde

Vi regner ikke med at holde flere møder inden sommerferien. Så næste møde bliver en gang i aug/sep. Vi vil fremover varsle møderne på ProBo’s ”Opslagstavle”, hvilket samtidig genererer en mail til alle andelshavere.

Der er møde i Gårdlauget 25.maj.