AB Brohus

Bestyrelsesmøde den 22. februar 2023

Fremmødte:

Rune Borup 
Hans Jørgen Andersen 
Lea Charbonnier 
Andreas Droob Kristensen 
Sebastian Kallegård 
Frederik Goltz Kjær (referent)

Dagsorden:

- Ventilationsprojekt

- Vandtryk

- Altansøgsmål

- Gulvproblem i kælder

- Generalforsamling

Ventilationsprojekt

Rune gav status vedrørende ventilationsprojekt (indblæsning til Jatak). Ifølge HJE skulle ventilationen være fuldt installeret dd. (22/2), de indkalder til møde, hvor Rune deltager. Herefter kalibreres og udføres test.

Der var tilsidesat en post på 15.000 til vvs-arbejdet, men overslaget er på 50.000. Herudover 110.000 til HJE som budgetteret. Posteringen går til drift – og det er lovpligtigt for foreningen at få udbedret.

Vandtryk

Rune gav status vedrørende udfordringer med vandtryk. Alle tilslutninger undersøgt. Rør der fører fra gaden ind i foreningen holder lavt tryk (omkring 2.0 burde være 3.0). Desuden er røret der fører ind gammelt og udslidt.

W Johansen søger om skift hos Hofor med henblik på at udskifte og opgradere rørløsning. 
Processen kan tage op til otte uger, hvorfor W Johansen vil forsøge at fremskynde processen.

Der vil blive taget hensyn til restaurant Jataks åbningstider i forbindelse med udskiftningen af rørløsning.

Varmeanlæg har fået pumpet mere vand i, og problemer med fjernvarmen burde være løst.
Oplever beboerne mangel på varme i radiatorer, opfordres de til at tømme for luft.

Oplever beboerne gener, der begrænser deres mulighed for at bo i lejligheden, i forbindelse med det lave vandtryk, bedes de rette henvendelse til bestyrelsen.

Altansøgsmål

Opfølgning vedrørende verserende søgsmål og erstatningskrav på følgeskader fra altanbyggeri. 
Drøftelse af svar fra Balco, der ikke tyder på at et ”forlig” er sandsynligt. 
Enighed om at gå videre sammen med Carsten fra Ret & Råd.

Gulvproblem i kælder

Der er lokaliseret buler i kældergulv efter renovering og etablering af kælderrum, både i kælder ved Brohusgade og Rantzausgade (inkl. restaurant Jatak).

Frederik går videre med sagen og, indhenter kontakt fra Anne Sophia følger op med leverandør.

Generalforsamling

Bestyrelsen drøftede planlægning og indhold af den forestående generalforsamling. 
Herunder indstilling omkring valuarvurdering, sag om kompensation for boligydelse, valg af administrator, undersøgelser og søgsmål i forbindelse med fejl i altanetablering.

Desuden blev det fremhævet, at der ved næste generalforsamling vil mangle mindst ét bestyrelsesmedlem + suppleanter. Bestyrelsen vil derfor opfordre beboere til at stille op til bestyrelsesvalg.